院实验实训字〔2021〕139号

关于印发《安徽中澳科技职业学院实验实训室建设管理办法（试行）》的通知

各部门、系部：

《安徽中澳科技职业学院实验实训室建设管理办法（试行）》已经院长办公会通过，现印发给你们，请认真组织学习，并遵照执行。

特此通知。

安徽中澳科技职业学院

2021年11月3日

安徽中澳科技职业学院实验实训室

建设管理办法（试行）

第一章  总  则

第一条 为加强我院实验实训室建设与管理，保障学院教育教学质量和科学研究水平，提高办学效益，促使学院实验实训室建设管理规范化、制度化，构建布局合理、结构优化、水平较高的实验实训教学和管理体系，根据中华人民共和国国家教育委员会第20号令《高等学校实验实训室工作规程》，结合我院实际，制定本办法。

第二条 实验实训室是指经学院批准建立的从事实验教学、科学研究、生产试验、技术开发及技术服务的教学、科研实体。

第三条 实验实训室的建设与管理，要从学院的实际出发，根据教学、科研等工作需要，统筹规划，合理设置，科学管理，实现资源共享，提高使用效益。

第四条 本办法适用于新建、改扩建实验实训室管理和教学仪器设备的批量添置、更新或升级改造等。

第二章  任  务

第五条 各系部、教研室根据学院教学计划承担实验实训教学任务，修订完善实验实训教学资料，安排实验实训指导教师，保证完成实验实训教学任务。

第六条 实验实训室在保证完成教学或科研任务的前提下，积极开展社会服务和技术开发，开展学术、技术交流活动。

第七条 做好仪器设备的使用、维护、开发和保管，积极开展实验实训设备的研究、改进和自制工作，定期做好仪器设备的计量及标定工作，使仪器设备经常处于完好状态。

第八条 严格执行实验实训室工作的各项规范，加强对工作人员的培训和管理，做到教书育人、管理育人、服务育人。

第三章  体  制

第九条 学院安排1名院领导负责全院实验实训室工作，由实验实训中心主管实验实训室建设管理工作。主要职责：

（一）贯彻执行国家有关方针、政策和法令，结合学院实验实训室工作实际，拟定各项规章制度；

（二）组织相关职能部门和系部研究起草实验实训室建设计划，负责分配实验实训室建设和仪器设备运行经费，进行办学效益评估；

（三）组织专家对新建、改扩建实验实训室项目立项申请进行论证、会审，提出初步意见，报院长办公会审定；

（四）组织专家会同财务、审计、系部等相关部门对实验实训室建成项目进行验收，并归档留存；

（五）负责管理实验实训室仪器设备、材料等物资，及时维保，提高其使用效益；

（六）研究实验实训室建设和发展中出现的重大问题，提出相应的决策方案报院长办公会议审定；

（七）负责实验实训队伍建设，与人事部门一起做好实验实训管理人员定编、岗位培训、考核、奖惩、晋级及职务评聘工作。

第十条 专业实验实训室实行主任负责制，负责实验实训室的全面工作。实验实训室运行工作由所在系部归口管理，每个实验实训室可安排1名或1名以上专业教师作为兼职管理员。主要职责：

（一）根据专业建设和校企合作需求，向实验实训中心提交系部的实验实训室建设计划与方案、实验实训室建设发展规划；

（二）督促检查所属实验实训室完成本办法第二章规定的除维保以外的各项基本任务以及第四章建设、第五章管理等职责。

（三）各系部须明确实验实训室主任、兼职管理员人选及其具体职责。

第四章  建  设

第十一条 实验实训室建设计划必须纳入学院及专业建设发展规划，根据学院发展规划总体要求，坚持统筹规划、合理布局、集中投资、分步实施、资源共享、提高效益的原则，进行建设与管理。

第十二条 各系部每年5月前申报实验实训室建设计划，公共实验实训室由教务处或相关部门提出建设计划，填写《安徽中澳科技职业学院年度实验实训室建设计划》（附件一），提交实验实训中心审核后，集中报送学院，纳入学院项目储备库。

第十三条 各系部依据学院实验实训室年度建设计划，经充分调研后提出建设方案，填写《安徽中澳科技职业学院实验实训室建设方案》（附件二），实验实训中心组织专家对实验实训室建设方案进行评审，预算50万及以上项目，必须有校外专家参与论证，各系部按照论证意见完善建设方案，并报院长办公会或党委会审批。

第十四条 特殊情况急需建设的项目,由相关系部提交专题报告,经实验实训中心审核后报分管院领导、院长审批后列入年度计划。

第十五条 实验实训室建设项目由所在系部具体实施，需招标的应按照学院采购招标程序进行，必须责任落实、措施到位，建设过程中项目负责人应经常检查执行情况和完成进度，及时解决问题。

第十六条 项目建设方案在实施过程中原则上不能变更，确有重要指标变动或经费调整超过5万元的，各系部必须提出书面申请，论证变更理由，提交实验实训中心审核，报请院长办公会研究同意。

第十七条 实验实训室建设项目完成后，由实验实训中心会同审计、财务等相关职能部门检查验收，验收时发现问题的，应及时要求承建方整改，否则不得进入财务支付程序；验收合格后，项目所在部门应及时到资产管理部门办理或完善资产入账手续，并向实验实训中心提交相关材料归档。

第十八条 实验实训室建设项目经费使用严格按照预算执行，项目完成后的资金余额，原则上优先用于该实验实训室的后续建设，但须待建设方案报学校审核批准后方可使用，不得挪作它用。

第五章  管  理

第十九条 做好环境卫生管理，防止高温、低温、辐射、病菌、噪声、毒性、激光、粉尘、超净等对人体有害的环境，不随意排放废气、废水、废物，不得污染环境，切实加强实验实训室环境监督和劳动保护工作。实训结束后，任课教师或使用人带领学生将设备及材料整齐摆放至原位，收拾实训时产生的废弃物，不得遗留杂物，时刻保持实验实训室整洁卫生。

第二十条 严格遵守国务院《化学危险品安全管理条例》《中华人民共和国保守国家秘密法》等有关法规制度，经常对师生开展安全保密教育，切实保障人身和财产安全。实验实训管理部门、各系部及任课教师是安全责任人，实验实训室必须配置必要的安全设备和器材，定期检查，监督安全措施执行情况，消除安全隐患。

第二十一条 使用实验实训室（包括录播教室和学术报告厅等教学设备设施）应取得实验实训主管部门同意。任课老师应按照要求认真填写《实验实训室使用登记表》或《录播教室（3D报告厅）使用申请单》，作为学院教学检查或实践教学评价重要依据。

第二十二条 实验实训室要实行科学管理，对实验实训室的使用人员、物资、设备、环境状态等信息进行记录和统计，及时为学院主管部门提供实验实训室运行情况的准确数据。

第二十三条 实验实训室仪器设备和材料、低值易耗品等物资的管理，按照《高等学校仪器设备管理办法》《高等学校材料、低值易耗品管理办法》《高等学校物资工作的若干规定》等规章执行。

第二十四条 逐步建立完善学院实验实训室评估制度，按照实验实训室基本条件、管理水平、效益、特色等方面的要求制定评估指标体系，对系部实验实训室开展评估工作，评估结果作为确定学院办学条件和专业建设水平的重要因素。

第二十五条 实验实训中心对各系部实验实训室运行状况以及利用率进行年度评估，对于实验实训室建设使用成效不明显的，学院将限制相关系部的经费投入；对建设成效不好且影响到学院教学科研工作的，将追究有关人员责任。

第六章  附  则

第二十六条 依托学院建立的校外实训基地参照本办法管理。本办法自公布之日起执行，由实验实训中心负责解释。

附件：1.安徽中澳科技职业学院____年度实验实训室建设

计划

2.安徽中澳科技职业学院实验实训室建设方案立项

任务书

附件1：

安徽中澳科技职业学院

年度实验实训室建设计划

系   部：

负责人签字：

填报日期：

实验实训中心制

说       明

1.本计划书是系（部）实验实训室年度建设规划，必须服从学院发展规划和专业建设规划。

2.计划要从实际出发，切实可行，实现校内资源共享，避免重复建设，讲求办学效益。

3.本计划书一式两份，系部和实验实训中心各自存档一份。

一、系部实验实训室建设现状

1.专业设置情况，现有各实验实训室设备拥有量、资金额、用房面积、开课情况等 2.实验实训室建设使用或实践教学或校企合作典型案例等。

二、实验实训室建设计划

1.新增或新建实验实训室，场地面积，设备名称、规格、数量，资金额等。 2.改建或扩建实验实训室，场地面积，设备名称、规格、数量，资金额等。 3.更新或增加实验实训室主要设备的名称、规格、数量及资金额等。 4.申报校级或省级校企合作示范基地或产教融合实训基地或企业实践教育基地计划。

附件2：

项目编号：__________

安徽中澳科技职业学院

实验实训室建设方案

立项任务书

项  目  名  称：

项目负责人（签字）：

计划完成日期：

申报部门（公章）：

部门负责人（签字）：

实验实训中心制

年    月    日

说   明

- 本任务书用于各系（部）向学院申请新建和改扩建实验实训室建设使用文本，要求按任务书的有关规定认真详实地填写。以此作为有关职能部门和专家评审的重要依据。

- 各系（部）填写本任务书一式三份，并同时发送电子文档到实验实训中心，供专家组评审与报请学院批准建设。

- 如表中填项位置不够，可另加页码。

| 项目类型 |  |  | 1公共教学□ 2专业基础教学□ 3专业教学□ 4其它□ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目属性 |  |  | 1新建实验□2改建实验□3扩建实验□4改造设备□5配套设备□6其它□ |  |  |  |  |  |  |
| 一、项目投资金额： 总投资经费 万元。 （资金来源： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目建设理由（建设背景、专业原实验实训室建设状况、实践教学设想等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、预期达到的主要目标： 1．新建（包括改建、扩建）实验实训室名称和内容及学生受益面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 实验实训项目名称 |  | 实 验 内 容 |  |  | 课时 |  | 专业/年级/人数 |  |
| 2．预期达到的主要教学目标、特色与成果（建设完成后，预期对提高人才培养质量，促进实践教学改革，达到的教学效果等进行分析，可与省内外同类院校教学水平及要求等进行比较；特色和成果可体现在校企合作实训基地、教学改革成果、实验实训室硬件建设、实验实训教材、实验实训室管理等方面） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、各项经费预算： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 各项开支（仪器设备名称及规格） |  | 数量 | 单价 |  | 金 额 |  | 备 注 |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 五、实验实训室平面布置图 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 六、参加项目建设人员名单及分工： |  |  |  |
| 姓 名 | 职 称 | 承 担 主 要 工 作 |  |
| 七、实验实训管理部门意见： 签 章： 年 月 日 |  |  |  |

安徽中澳科技职业学院办公室              2021年11月3日印发